附件7

创新发展贴息资金绩效报告

（2020年度）

项目单位 ：      恒利康生物科技股份有限公司     
绩效评价项目：活性乳酸菌复合酵素生产关键技术创新与产业化应用

主管部门  ：       南召县工业和信息化局      

填报日期  ：        2021年10月19日          

	单位负责人
	李恒
	联系电话
	137******92

	财务负责人
	任崇阳
	联系电话
	156******66

	单位地址
	南召台湾华扬龙生科技产业园
	邮    编
	474650

	一、项目概况

	项目单位基本情况

恒利康生物科技股份有限公司是研发、生产、销售植物酵素、植物发酵液、益生菌、固液体饮料、植物提取物等的国家高科技生物工程企业。公司成立于2005年12月，注册资本1.5亿元，公司现有职工120人，其中技术人员59人，工程技术研究人员18人,具有高级职称和博士学位的工程技术带头人4人。主要从事生物物种及先进种植、微生物转化、发酵、中药生物活性物质的分离纯化、分子生物学研究相关工作，拥有微生物发酵、化合物分离纯化、微生物转化研究的先进实验条件和工作基础，具有有机化学和生物化学相结合的优势，现拥有一批国内一流的实验仪器和设备。是国家高新技术企业、河南省植物酵素工程技术研究中心、河南省A类重点项目、南阳市百强科技创新企业。
项目基本情况（项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

鉴于当前酵素产业存在发酵工艺尚未标准化、功效不明确等技术瓶颈问题，本项目目标是创新研发活性乳酸菌复合酵素并进行产业化应用。恒利康生物科技股份有限公司位于宝天曼世界人与自然生物圈保护区、伏牛山世界地质公园，充分利用我国中部地区保存最为完整的自然综合基因宝库，通过对本土酵素发酵菌株资源进行筛选，获得具有产区特色的酵母菌、乳酸菌、醋酸菌等优良菌种资源，通过菌落形态、个体形态等显微形态特征、MSP-PCR 指纹图谱分析、26S rDNA D1/D2 区域序列分析，结合ITS、18S rRNA 基因等多基因序列分析确定其系统发育地位，对分离菌株进行分类鉴定，通过建立酵素发酵菌种种质资源库，进一步整合我国酵素发酵菌种资源，为开发具有地域特色的新型酵素奠定坚实的基础。利用诱变、基因合成、DNA重排技术对资源库中菌种进行改造，针对不同原料特性定向培育，以获得能增加有益蛋白酶的种类、提高蛋白酶的活力、耐酸、耐高温高密度培养等性能的优异菌株。以改良后菌株为酵素发酵菌株，精选原料，药食同源，优化原料和菌株配比，结合传统古法螯合技术与现代生物发酵技术，创新研发活性乳酸菌复合酵素，获得106 cfu/mL活菌乳酸菌的植物酵素并进行产业化应用和推广。
项目总体目标及阶段性目标

目标：

采取以传统的螯合发酵工艺添加世界级驯化多年的优质益生菌发酵菌种，历经初始期发酵、稳定期发酵、深层期发酵、熟成、螯合等阶层式发酵工艺流程，六个阶段发酵功能监控检测，缩短传统发酵时间，进而提升产能并降低成本，更将活菌乳酸菌与植物酵素结合，成为含有活菌乳酸菌的植物酵素，进而将植物酵素产品进化到新一代，使植物酵素除含有植化素、类超氧歧化酶活性成份、微生物发酵代谢产物、植物性膳食纤维外，还含有乳酸菌，将植物酵素的功效更进一步的提升，增加植物酵素产品的优势及市场价值。

完成情况：

通过本项目的研究开发将植物酵素产品进化到新一代，成为含有高浓度高活性乳酸菌的植物酵素，使植物酵素除含有植化素、类超氧歧化酶活性成份、微生物发酵代谢产物、植物性膳食纤维外，还含有乳酸菌，将植物酵素的作用更进一步的提升，并且提升产能及降低成本，实现活菌乳酸菌与植物酵素结合，增加植物酵素产品的优势及市场价值。带动了植物酵素产业及相关联产业的提升，将植物酵素从水果醋、酱菜汁的制作层级提升到功能食品的制作层级，使植物酵素的作用更明确。在有效地推动本企业科技竞争力的同时，延长产品经济产业链，提高产品转化率和加工附加值，进一步强化我市农业经济优势，拉动农业生产，增加农民收入。

年度预算绩效目标

目标：该项目总投资5000万元，自筹资金2700万元，申请贷款2300万元。该项目实施周期为二年（2019年7月至2021年10月）。项目预期增加销售收入3000万元，预期新增利润600万元。
完成情况：已实现年产植物酵素5万吨，新增销售收入3500万元，利税750万元，市场规模和消费群体都进一步扩大。


	二、项目资金使用及管理情况

	项目资金到位情况（包括财政资金、单位自筹资金等）

该项目计划总投资5000万元，自筹资金2700万元，申请贷款2300万元。
该项目实施周期为二年（2019年7月至2021年10月）。年度资金计划如下：

2019年7月-12月，项目计划投入资金3000 万元，其中自有资金1000万元，申请银行贷款2000万元，目前资金已全部到位。

2020年度，计划投资1500 万元，其中自筹1200万元，申请银行贷款300万元，财政补助资金83万元，目前资金已全部到位。

2021年度，计划投资500 万元，其中自筹500万元，目前资金已全部到位。

到位资金总计5083万元。
项目资金使用情况

 (1) 仪器设备投资 

已完成仪器设备投资260 万元，购置发酵1500 个，陶瓷复合膜设备1台，杀菌机1台、生化显微镜4台、农药残留检测仪2台、低温恒温槽1台、恒温水浴锅1台、恒温箱3台、恒温干燥箱等30台。
(2)材料费

已完成投资2430万元；其中购置树莓、刺梨、梨、赤砂糖、西洋参、菌种等材料。

(3)测试化验加工费：15.4 万元

(4)燃料动力费：20.60万元

(5)新产品设计费 102.50  万元。

(6)知识产权费6.5 万元

（7）建设工程投资2160万元。

（8）其他支出80.00万元。
资金支出合计5075.00万元。

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

用于该项目建设的资金，实行项目制管理，严格按照资金管理办法执行，项目资金实行专户存储，专人审批，严格经费支出，使有限资金能发挥更大效益。县科技局、工信局、财政局组织有关技术人员，对项目实施实行全程跟踪服务和监督。对项目进展情况实行报告制度，每季度报告一次进展情况；对项目实施实行考核制度，每半年考核一次，根据考核结果相应调整支付科技经费和配套资金的落实，力争使财政资金发挥更大绩效，并产生显著的辐射带动效益，确保了项目的顺利实施完成。


	三、项目实施情况

	项目实施情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成情况等）

该项目已购置了生产、检测化验等配套设备及相应配套设施建设。已具备稳定的工业化规模生产工艺参数和质量标准，已制定出较为完善的生产工艺和企业生产技术标准，在发酵工艺上将发酵时间从传统发酵所需至少1年以上大幅缩短到2个月内，进而提升产能并降低成本，六个阶段发酵功能监控检测，缩短传统发酵时间，进而提升产能并降低成本，更将活菌乳酸菌与植物酵素结合，成为含有活菌乳酸菌的植物酵素，进而将植物酵素产品进化到新一代，使植物酵素除含有植化素、类超氧歧化酶活性成份、微生物发酵代谢产物、植物性膳食纤维外，还含有乳酸菌，更将活菌乳酸菌与植物酵素结合，成为含有活菌乳酸菌的植物酵素，技术达到国内先进水平。同时将植物酵素的功效更进一步的提升，增加植物酵素产品的优势及市场价值。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目管理制度健全，科研设施齐全。为保证该项目实施完成，县科技局、工信局、财政局组织有关技术人员，对项目实施实行全程跟踪服务、组织实施、监督检查、协调联络等重大事项，统筹解决协调主管部门等资源配置，负责落实项目自筹资金筹集、项目经费的使用和监督，对项目进展情况实行报告制度，每季度报告一次进展情况；对项目实施实行考核制度，每半年考核一次，根据考核结果相应调整支付科技经费和配套资金的落实，力争使财政资金发挥更大绩效。

	四、项目绩效情况

	项目绩效目标完成情况。

（将项目支出后的实际状况与申报时对比，研发项目主要对照立项时提出的要达到的主要技术指标和水平，获得的成果、专利等科技产出，社会和环境预期效益等指标进行考核。相关单位可不按下方栏目内容填写，根据研发项目特性据实填写相关绩效内容）

经济性方面：

（1）项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析

该项目总投资5000万元，项目实施周期为二年（2019年7月至2021年10月）。实际到位资金5083万元，其中自筹资金2700万元，申请贷款2300万元，财政拨入资金83万元。

资金支出情况 ：

其中购仪器设备260万元，材料费2430万元，测试化验加工费：15.4 万元，

燃料动力费：20.60万元，新产品设计费 102.50 万元，知识产权费6.5 万元，建设工程投资2160万元，其他支出80.00万元，资金支出合计5075万元。
     在项目实施过程中，严格按照项目预算控制经费支出。建立了成本预测、成本计划、成本控制、成本分析制度。明确各部门责任，项目负责人负总责，加强成本管控，建设施工、物资采购采用招标、比价、批量采购、签订长期合同等方式，降低采购成本在项目实施过程中，严格按照项目预算实施。降低项目实施成本，实际采购价格比预算节约5%以上。
（2）项目的社会效益、技术、专利、成果等完成情况：
指标

类别

序号

指标名称

考核内容

已完成情况
任务

指标

1

新产品开发

开发酵素原液产品6大系列、酵素饮料2大系列。

已完成
2

生产线建设

建成酵素生产线6条

已完成
3

菌种资源

具有自主知识产权菌种

已完成
技术

指标

1

指标1

 产品的活菌含量达到1000000CFU/mL,远高于同类产品。

已完成
2

指标2

 发酵时间从传统发酵所需至少1年以上大幅缩短到3个月内，进而提升产能并降低成本，更将活性乳酸菌与植物酵素结合。 
已完成
成果

指标

1

专利授权

实用新型10项

完成实用新型15项
2

成果鉴定

成果鉴定2项

已完成
效益

指标

1

实现产能

5万吨/年

完成5万吨/年

2

新增年销售收入

3000万元

已达到
3

年新增利税

600万元

已达到
4

社会效益

改善了农民成本效益，消化过剩产能，生产高附加值产品。
带动10万农民从事植物酵素行业及相关联产业的发展

效率性方面：（项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况 进行分析）

该项目按项目实施计划进度已完成。区别于一般酵素工艺多菌种多原料同时发酵方法，针对不同果蔬酵素发酵所需优势菌种，优化单一果蔬原料酵素发酵工艺，然后汇聚多种单一果蔬原料酵素初液螯合后熟，采取以传统的螯合发酵工艺添加世界级驯化多年的优质益生菌发酵菌种，历经初始期发酵、稳定期发酵、深层期发酵、熟成、螯合等阶层式发酵工艺流程，六个阶段发酵功能监控检测，缩短传统发酵时间，进而提升产能并降低成本，更将活菌乳酸菌与植物酵素结合，成为含有活菌乳酸菌的植物酵素，进而将植物酵素产品进化到新一代，使植物酵素除含有植化素、类超氧歧化酶活性成份、微生物发酵代谢产物、植物性膳食纤维外，还含有乳酸菌，将植物酵素的功效更进一步的提升，增加植物酵素产品的优势及市场价值。

有效性方面：（项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析）

通过本项目的实施，改进了生产工艺，缩短了生产周期，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了经济效益。技术方面申请实用新型专利15项，外观专利5项，实用新型和外观专利均已取得证书，完成成果鉴定2项。
该项可适用于将各式蔬果原料发酵成含有活菌乳酸菌的第五代植物蔬果酵素，并可应用到将各种蔬果发酵成乳酸菌食品或饮料，缩短发酵时间，可实现年产植物酵素5万吨，新增销售收入3500万元，新增利税750万元，市场规模和消费群体都将进一步扩大。 

该项产品的开发利用既改善了农民成本效益，消化过剩产能，生产高附加值产品，整合农业资源优势，又填补了国内行业空白，有力地带动了植物酵素行业及相关联产业的快速发展，为河南省、南阳市及南召县创造巨大的经济效益和社会效益,并利于产品结构和经济结构的调整，为工业、农业增加新的经济增长点，同时也带动了地方经济的发展，而且对实现农业产业化、农民增收、农业增效，为完成“十三五”脱贫计划奠定了良好的基础，同时还能使劳动力就地转移、就地就业，具有显著的经济、社会效益。

社会效益主要包括生态环保、节能降耗、减少环境污染、对科技产业化的促进、对社会可持续发展的影响等方面效益。

项目资金使用效果的个性指标进行分析：

该项目将各式蔬果及中药材原料发酵成含有活菌乳酸菌的第五代植物蔬果酵素，并可应用到将各种蔬果发酵成乳酸菌食品或饮料，使发酵时间从传统发酵所需至少1年以上缩短到2个月内，可实现年产植物酵素5万吨，实现年销售收入8550万元，年利税2200万元，市场规模和消费群体都将进一步扩大。同时，项目的实施可提高农副产品附加值、减低企业生产成本，带动相关产业发展，预计可产生直接经济效益1.5亿元；高活性乳酸菌复合酵素等产品的不断开发和投入生产，预计可为企业带来直接经济效益2亿元以上。

可持续性方面：（项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）
下一步公司将继续加大科技创新市场开发力度，通过自主创新和新理论、新方法和新技术的应用，加大研发资金投入力度，研发出具有自主知识产权的新技术、新产品，并实施产业化开发，全面提升该项目的技术水平和科技创新能力。进一步加强与台湾阳明大学、河大药学院、南阳师范学院、南阳理工学院等科研院校合作，加强同日本、美国等国家在酵素方面的技术交流与合作，逐步建设成为河南省乃至全国的酵素行业的原创技术开发基地、信息交流平台、人才培养基地、技术孵化及产业化基地，带动行业整体技术水平提高，提高行业竞争能力，为河南省乃至我国相关行业发展做出应有的贡献。



	五、其他需要说明的问题

	后续工作计划。

公司将继续加大科技创新市场开发力度，用科技提高产品品质，用不断创新增强产品竞争力，积极引进国外先进的管理理念，通过自主创新和新理论、新方法和新技术的应用，研发出具有自主知识产权的新技术、新产品，并实施产业化开发，全面提升该行业的技术水平和科技创新能力，形成服务企业、辐射同行、拓宽国际区域性技术创新核心。
主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

该项目各项指标已圆满完成，企业总产值、销售收入、利税均达到了历史新高。本项目的研究开发将植物酵素产品进化到新一代，成为含有高浓度高活性乳酸菌的植物酵素，使植物酵素除含有植化素、类超氧歧化酶活性成份、微生物发酵代谢产物、植物性膳食纤维外，还含有乳酸菌，将植物酵素的作用更进一步的提升，并且提升产能及降低成本，实现活菌乳酸菌与植物酵素结合，增加植物酵素产品的优势及市场价值。此举能带动植物酵素产业及相关联产业的提升，将植物酵素从水果醋、酱菜汁的制作层级提升到功能食品的制作层级，使植物酵素的作用更明确。植物酵素发酵时间的缩短实现了产能的提升，使得植物酵素的产能能够供应制作即饮饮料，让植物酵素能成为百姓大众化的饮料，更进一步扩大植物酵素的市场，因此，即饮酵素将可在饮料市场上占有一席之地。

植物酵素的生产的产能扩大，连带会有大量的蔬果原料的需求，因此该项目的实施不仅填补了国内外行业空白，还有力地带动了植物酵素、益生菌行业及相关联产业的快速发展，对实现农业产业化、农民增收、农业增效，为完成脱贫攻坚计划及可持续绿色发展奠定了良好的基础。 
下一步公司将继续坚持以推进酵素产业化、标准化、国际化为目标，以酵素产业技术和市场需求为导向，提高酵素产业核心竞争力，促进以企业为创新主体，产学研用管紧密结合，推进现代农业提质增效，构建新型产业技术创新体系，对加快酵素科技创新与产业化步伐具有现实意义，对增强酵素及相关产业综合实力和可持续发展能力也将起到巨大的促进作用。

	六、项目评价工作情况

	主要说明：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况 ，项目现场勘验检查核实等情况

本项目具有明确的实施完成目标，实施过程中数据真实、资料完善。严格按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位及时，使用得当。项目完成后，植物酵素的生产的产能扩大，连带会有大量的蔬果原料的需求，不仅填补了国内外行业空白，还有力地带动了植物酵素、益生菌行业及相关联产业的快速发展，对实现农业产业化、农民增收、农业增效，为完成脱贫攻坚计划及可持续绿色发展奠定了良好的基础，具有较好的效果，项目综合效益明显。



	七、项目承担单位意见

	项目承担单位（签章）                        负责人（签字）

                                         日期：     年    月      日


